FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Nombre o título del proyecto

Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: D-IEI-N8-P1-C1/D

Académico guía: Carlos Ignacio Covarrubias Astudillo

Integrantes del equipo: Marcelo Acevedo

Daniel Flores

Claudia Infante

Fecha de entrega

Contenido

I.	Introducción	4

II.	Identificación del Problema	4

2.1	Actualización y justificación del problema	4

2.1.1	Descripción de la organización.	4

2.1.2	Descripción del problema.	4

2.2	Justificación del problema.	4

2.2.1	Relevancia del problema.	4

2.2.2	Complejidad del problema.	4

III.	Levantamiento de Requerimientos.	4

IV.	Marco Teórico.	4

V.	Objetivos del Proyecto.	4

5.1	Solución tecnológica	4

5.1.1	Formulación de la Solución	4

5.1.2	Alcance y restricciones.	4

5.2	Impacto de la solución.	4

5.2.1	Proceso de negocio afectado.	4

5.2.2	Registro de Interesados.	4

5.2.3	Indicadores de gestión.	4

5.2.4	Niveles de servicio.	4

5.3	Objetivos del proyecto	4

5.3.1	Objetivo General.	4

5.3.2	Objetivo Específico.	4

VI.	Metodología de Trabajo	4

6.1	Metodología de Desarrollo de la solución.	4

6.2	Duración y cronograma.	4

6.3	Equipo de trabajo.	5

6.4	Plan de recursos.	5

VII.	Definición de arquitectura TI	5

VIII.	Reconocimiento de arquitectura empresarial	5

IX.	Conclusiones:	5

X.	Referencias bibliográficas	5

XI.	Anexos	6

Una vez finalizado el informe, actualiza esta tabla de contenidos, ubicando el mouse sobre ella, y pulsando el botón derecho del mouse. Actualízala en su totalidad y déjela en una página independiente de la Introducción. Finalmente elimina este texto.

# Introducción

El presente documento expone la formulación y desarrollo de SIGA Escolar (Sistema de Gestión y Acompañamiento Escolar), una plataforma web centralizada orientada a la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador, la cual cuenta con una matrícula de 483 estudiantes. Comprendiendo el proyecto como un sistema organizacional interconectado, la iniciativa surge como una respuesta estratégica orientada a generar valor a largo plazo frente a la actual administración de los registros de convivencia, la cual se basa en el uso de archivos físicos y planillas de cálculo descentralizadas. Este modelo operativo fragmentado degrada la trazabilidad institucional, dificulta la correcta observancia de los protocolos normativos exigidos por la Superintendencia de Educación y representa una amenaza directa a la integridad de los datos sensibles de los menores, exponiendo a la organización a riesgos éticos y legales (incumplimiento de la Ley 21.719).

Para resolver esta problemática sistémica, el objetivo general del proyecto es implementar y desplegar una solución que digitalice los flujos normativos, centralice los historiales conductuales y provea inteligencia de datos a la directiva, garantizando una transición hacia una operación digital que beneficie a las personas y al entorno social del colegio. En concordancia, el objetivo general de este documento es formalizar la planificación estructurada del software, integrando de manera profunda las interdependencias del alcance, el cronograma, las finanzas y la incertidumbre, para asegurar que la calidad se diseñe desde la planificación y se responda adecuadamente a la complejidad del entorno educativo.

Presentación de la temática desarrollada en el informe con la formulación del proyecto. En una página, incluir información de manera resumida con respecto a lo que se abordará (se recomienda redactar este apartado al finalizar el cuerpo del informe).

# Identificación del Problema

  - Actualización y justificación del problema

    - Descripción de la organización.

      - Antecedentes de la Organización.

Para la realización del proyecto se selecciona una organización de servicios educacionales: la Escuela Coeducacional N.° 1 El Salvador, establecimiento de educación escolar que atiende una matrícula aproximada de 483 estudiantes. Esta selección se justifica porque su proceso de convivencia requiere coordinar a múltiples actores, administrar información durante todo el ciclo de atención de un caso y resguardar antecedentes personales de estudiantes. En este contexto, la adopción de una solución informática responde a capacidades tecnológicas actualmente esperadas en los sistemas de gestión: centralización de información, trazabilidad de actuaciones, acceso según perfiles, disponibilidad mediante una plataforma web y protección de datos desde el diseño. En su operación participan distintos actores vinculados con la convivencia escolar, entre ellos docentes, inspectores, equipo de formación, profesionales de apoyo y personal directivo. Cada actor interviene en etapas diferentes del registro, evaluación, seguimiento y cierre de situaciones que afectan a los estudiantes.

De acuerdo con los antecedentes institucionales recopilados durante el levantamiento de requerimientos, el establecimiento registra cerca de 30 incidentes de convivencia por semestre y gestiona entre 8 y 10 activaciones de protocolos asociados a su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

La naturaleza de estos casos exige registrar hechos, participantes, medidas adoptadas, responsables, fechas, documentos de respaldo y derivaciones internas o externas. Por ello, la información generada no corresponde únicamente a datos administrativos: puede incluir antecedentes personales, familiares, conductuales y de salud que requieren un tratamiento responsable y acceso restringido.

      - Diagnóstico de la situación actual.

Actualmente, los registros de convivencia se administran mediante una combinación de planillas de cálculo y expedientes físicos independientes. Este esquema ha permitido conservar información básica y sostener la operación cotidiana; sin embargo, no proporciona un repositorio único ni un mecanismo uniforme para relacionar cada incidente con sus antecedentes, responsables, medidas, evidencias y estado de avance.

La dispersión de los registros obliga a consultar diversas fuentes para reconstruir el historial de un estudiante o conocer la situación completa de un caso. Como consecuencia, el seguimiento depende en gran medida del conocimiento de las personas que administran los archivos y de la actualización manual de cada documento. Esta dependencia dificulta la continuidad del proceso cuando cambia un responsable, se requiere coordinación entre áreas o debe prepararse información para una reunión, una derivación o una revisión institucional.

Además, el uso paralelo de soportes físicos y digitales hace más difícil establecer una versión oficial de cada registro, comprobar quién incorporó o modificó información y aplicar criterios homogéneos de acceso. El problema no consiste solamente en la utilización de papel o planillas, sino en la ausencia de un proceso integrado que asegure trazabilidad, disponibilidad oportuna, integridad documental y protección diferenciada según las funciones de cada usuario.

Síntesis del diagnóstico de la situación actual

| Dimensión | Situación observada | Efecto en la gestión |
| --- | --- | --- |
| Información | Registros distribuidos entre planillas y expedientes físicos. | La consulta y consolidación de antecedentes requiere revisar múltiples fuentes. |
| Trazabilidad | No existe una vista única del ciclo de vida de cada caso. | Se dificulta conocer responsables, acciones pendientes, plazos y evidencias. |
| Coordinación | Distintos actores participan mediante mecanismos no integrados. | Aumenta la dependencia de comunicaciones manuales y del conocimiento individual. |
| Confidencialidad | Los controles dependen del soporte y de prácticas locales. | Resulta más difícil aplicar permisos uniformes y verificar los accesos realizados. |
| Análisis | La información debe reunirse manualmente antes de generar reportes. | Se limita la obtención oportuna de antecedentes para apoyar decisiones. |

    - Descripción del problema.

La Escuela Coeducacional N.° 1 El Salvador no dispone de un mecanismo centralizado, estandarizado y trazable para gestionar los incidentes de convivencia y las activaciones de protocolos asociados al RICE. La información se distribuye entre archivos físicos y planillas independientes, lo que dificulta reconstruir el historial completo de cada caso, verificar su estado, identificar acciones pendientes y obtener información consolidada para el seguimiento institucional.

Esta situación genera una brecha entre las necesidades del proceso y las capacidades de las herramientas utilizadas. Los equipos requieren consultar antecedentes con rapidez, coordinar acciones, mantener evidencia documental y restringir el acceso según las responsabilidades de cada integrante. El esquema actual satisface estas necesidades de manera parcial, debido a que cada soporte resuelve una parte del proceso sin integrarse con los demás.

La fragmentación también limita la capacidad del establecimiento para analizar tendencias y detectar recurrencias. Cuando la información se encuentra distribuida, elaborar reportes exige consolidaciones manuales y aumenta la posibilidad de trabajar con registros incompletos, duplicados o desactualizados. Esto puede retrasar la preparación de antecedentes y reducir la oportunidad con que se toman decisiones de acompañamiento, prevención y derivación.

  - Justificación del problema.

    - Relevancia del problema.

Abordar este problema es relevante porque la gestión de la convivencia escolar incide directamente en la capacidad del establecimiento para acompañar a los estudiantes, coordinar a los profesionales responsables y responder de manera documentada ante situaciones que requieren seguimiento. Disponer de información completa y accesible para los usuarios autorizados permite reducir tiempos de búsqueda, disminuir tareas de consolidación manual y entregar mejores antecedentes para la toma de decisiones.

La trazabilidad también posee valor institucional. Un registro ordenado de las actuaciones permite conocer qué ocurrió, quién intervino, qué medidas se adoptaron y qué actividades permanecen pendientes. Esta información favorece la continuidad de los casos, facilita la rendición de cuentas y reduce la dependencia de archivos personales o del conocimiento de un único funcionario.

La protección de los datos constituye otra dimensión relevante. A septiembre de 2026, el tratamiento de datos personales se encuentra regulado por la Ley N.° 19.628 sobre protección de la vida privada. La Ley N.° 21.719, publicada en diciembre de 2024, moderniza este marco y tiene entrada en vigencia general diferida al 1 de diciembre de 2026. En consecuencia, el proyecto debe presentar sus medidas de seguridad y control de acceso como preparación para el nuevo estándar normativo, sin afirmar que dicha ley ya se encuentra plenamente vigente (Ley N.° 19.628, 1999; Ley N.° 21.719, 2024).

En materia de convivencia escolar, la regulación exige que los establecimientos dispongan de reglamentos internos y protocolos de actuación. Para el año escolar 2026, las instrucciones generales sobre reglamentos internos de enseñanza básica y media fueron actualizadas mediante la Resolución Exenta N.° 781 de la Superintendencia de Educación. Por esta razón, el proyecto deberá contrastar los protocolos configurados en la solución con el RICE vigente del establecimiento y con la normativa actual, en lugar de asumir que existe un listado universal e invariable de diez protocolos (Superintendencia de Educación, 2025).

La mejora esperada puede expresarse en resultados observables: menor tiempo para localizar antecedentes, mayor proporción de casos con información completa, mejor seguimiento de plazos y responsables, disponibilidad de reportes consolidados y acceso restringido conforme al rol institucional. Estos resultados permiten evaluar el aporte de la solución desde la experiencia de los usuarios y desde la mejora del proceso, además de sus características técnicas.

    - Complejidad del problema.

La complejidad del problema se origina en la interacción de dimensiones organizacionales, procedimentales, informacionales, normativas y tecnológicas. No basta con reemplazar una planilla por una aplicación: es necesario comprender cómo se inicia un caso, qué actores participan, qué información requiere cada etapa, qué decisiones se toman, qué evidencias deben conservarse y bajo qué condiciones puede consultarse la información.

Complejidad organizacional. Intervienen docentes, inspectores, profesionales de apoyo, equipo de formación y directivos, con responsabilidades y necesidades de información diferentes. La solución debe respetar esta distribución de funciones y facilitar la coordinación sin ampliar indebidamente el acceso a información sensible.

Complejidad procedimental. Los incidentes no siguen siempre el mismo recorrido. Dependiendo de su naturaleza, pueden requerir medidas inmediatas, entrevistas, comunicación con apoderados, derivaciones, recopilación de documentos y seguimiento durante distintos plazos.

Complejidad de la información. Los registros históricos pueden presentar diferencias de formato, campos incompletos o duplicidad. Su centralización requiere criterios de calidad, validación y migración para evitar trasladar las deficiencias del sistema actual al nuevo entorno.

Complejidad normativa y ética. La información pertenece a niños, niñas y adolescentes y puede contener antecedentes de salud, familiares o conductuales. Por ello, deben definirse finalidades de uso, permisos, medidas de resguardo y mecanismos de auditoría coherentes con la legislación y con los protocolos del establecimiento.

Complejidad de adopción. La solución debe incorporarse a la rutina escolar sin obstaculizar la atención de casos. Esto exige una interfaz comprensible, capacitación, acompañamiento inicial y una implementación gradual que considere la disponibilidad real de los usuarios.

Estas dimensiones muestran que el proyecto requiere una intervención coordinada sobre procesos, información, responsabilidades y herramientas. La viabilidad de la propuesta dependerá de priorizar un alcance inicial realista, validar los flujos con los usuarios y establecer indicadores que permitan comprobar si la solución mejora efectivamente la gestión de convivencia escolar.

# Levantamiento de Requerimientos.

Este capítulo documenta el proceso utilizado para identificar, analizar, priorizar y especificar los requerimientos de SIGA Escolar. Para responder al criterio de evaluación, se adopta una Especificación de Requisitos de Software basada en el estándar IEEE 830.

  - Determinación de los instrumentos a utilizar.

- Para el levantamiento de requerimientos se utilizó una entrevista estructurada y dirigida al equipo de

- convivencia escolar del establecimiento. Este instrumento de elicitación se diseñó en base a cuatro ejes

- estratégicos:

| Dimensión | Propósito |
| --- | --- |
| Fricción operativa y tareas repetitivas | Identificar demoras, duplicidad de registro, búsqueda manual de antecedentes y elaboración de documentos. |
| Toma de decisiones y detección de situaciones | Determinar qué información necesitan los responsables para reconocer casos pendientes, recurrencias y necesidades de derivación. |
| Soporte a los procedimientos del RICE | Identificar pasos, evidencias, responsables y plazos que deben parametrizarse de acuerdo con el reglamento vigente del establecimiento. |
| Priorización y cierre | Reconocer las necesidades que deben resolverse en el MVP y los datos requeridos para verificar el seguimiento y cierre de un caso. |

  - Detalle de los requerimientos.

- Requerimientos funcionales

| ID | Módulo | Requisito | Especificación | Actor | Fuente | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Seguridad | Autenticación de usuarios | Permitir acceso mediante correo institucional y contraseña. Bloquear temporalmente la cuenta después de cinco intentos consecutivos fallidos; la duración debe ser configurable. | Todos | ENT-01 / NOR-01 | Esencial | Con credenciales válidas se inicia sesión; con credenciales inválidas se rechaza; al quinto intento se bloquea y se registra el evento. |
| RF-02 | Seguridad | Control de acceso por roles | Aplicar una matriz de permisos para Administrador, Formación/Directivo, Inspector y Docente en cada operación y recurso. | Administrador | ENT-01 / NOR-01 | Esencial | Las pruebas de autorización rechazan el 100 % de accesos no permitidos y habilitan solo las acciones definidas para cada rol. |
| RF-03 | Seguridad | Bitácora de auditoría | Registrar creación, consulta, modificación y eliminación lógica de expedientes, incluyendo usuario, fecha y hora, acción, registro y resultado. | Sistema | NOR-01 / PROY-01 | Esencial | Cada operación auditada genera un registro no editable por usuarios comunes y consultable únicamente por personal autorizado. |
| RF-04 | Estudiantes | Importación masiva | Importar nóminas CSV o XLSX con RUT, nombre, apellido y curso; validar formato y mostrar una vista previa antes de confirmar. | Administrador / Directivo | ENT-01 | Esencial | El sistema informa filas válidas y errores, solicita decisión ante duplicados y no sobrescribe datos sin confirmación. |
| RF-05 | Estudiantes | Perfil unificado del estudiante | Mostrar, según permisos, identificación, curso, apoderado, incidentes, actuaciones y documentos en orden cronológico. | Directivo / Inspector | ENT-01 | Esencial | Al seleccionar un estudiante autorizado se visualiza su historial consolidado y no se exponen campos restringidos al rol. |
| RF-06 | Convivencia | Registro de incidentes | Registrar fecha, estudiantes involucrados, clasificación, gravedad, relato, medidas iniciales, responsable y archivos permitidos. | Inspector / Docente | ENT-01 / RICE-01 | Esencial | No se guarda con campos obligatorios vacíos; al guardar se asigna identificador, autor y fecha, y el caso queda disponible para seguimiento. |
| RF-07 | Convivencia | Notificaciones internas | Generar una alerta interna cuando un incidente sea clasificado como grave o gravísimo conforme a las reglas validadas por la escuela. | Sistema | ENT-01 / RICE-01 | Importante | La alerta llega a los roles configurados, identifica el caso y registra fecha de emisión y lectura, sin enviar datos sensibles innecesarios. |
| RF-08 | Normativa | Flujos configurables del RICE | Permitir activar plantillas versionadas de actuación correspondientes al RICE vigente, con pasos, responsables, evidencias y plazos configurables. | Formación / Inspector | RICE-01 / NOR-01 | Esencial | Un usuario autorizado activa una plantilla vigente; el sistema crea sus pasos y conserva la versión aplicada al caso. |
| RF-09 | Normativa | Trazabilidad de estados | Mostrar cada caso en estados configurados e identificar responsable, fecha de cambio, acciones pendientes y evidencia asociada. | Formación / Inspector | ENT-01 / RICE-01 | Esencial | Cada cambio conserva historial; no se permite una transición no autorizada y el tablero refleja el estado vigente. |
| RF-10 | Reportería | Panel de indicadores | Presentar conteos y tendencias de incidentes por periodo, curso, clasificación, gravedad y estado, respetando los permisos de acceso. | Directivo / Formación | ENT-01 | Deseable | Los totales coinciden con los registros filtrados y se actualizan dentro de 60 segundos después de confirmar un cambio. |
| RF-11 | Reportería | Exportación de reportes PDF | Generar un PDF del historial autorizado de un estudiante o caso, con identificación institucional, fecha de emisión y espacio de firmas cuando corresponda. | Directivo / Formación / Inspector autorizado | ENT-01 / NOR-01 | Importante | El PDF contiene los datos seleccionados; registra quién lo generó y rechaza solicitudes de roles o casos no autorizados. |
| RF-12 | Gestión | Bandeja de tareas y plazos | Mostrar tareas asignadas, vencimientos y casos atrasados, ordenados por urgencia y filtrables por responsable. | Formación / Inspector | ENT-01 / RICE-01 | Esencial | La bandeja muestra responsable, caso, acción, vencimiento y estado; las tareas vencidas quedan diferenciadas visualmente. |
| RF-13 | Convivencia | Alertas de recurrencia | Advertir recurrencias mediante reglas configurables y validadas por el establecimiento, sin clasificar automáticamente una conducta ni activar sanciones. | Directivo / Formación | ENT-01 / RICE-01 | Deseable | Al cumplirse una regla configurada se presenta una alerta informativa; el usuario decide y registra la evaluación realizada. |
| RF-14 | Normativa | Lista de verificación | Mostrar los pasos obligatorios y opcionales del procedimiento aplicado, junto con responsable, plazo, evidencia y estado. | Formación / Inspector | ENT-01 / RICE-01 | Importante | El usuario puede completar pasos autorizados; el cierre advierte requisitos pendientes y exige justificación para una excepción permitida. |
| RF-15 | Reportería | Borrador de actas | Generar un borrador editable con datos autorizados del caso; exigir revisión y confirmación humana antes de emitirlo. | Formación / Inspector autorizado | ENT-01 | Deseable | El documento se identifica como borrador, permite edición, conserva responsable de emisión y no se publica automáticamente. |

- Requerimientos no funcionales

| ID | Tipo | Requisito | Especificación | Métrica / verificación | Fuente | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Cifrado en tránsito | Toda comunicación entre navegador, API y servicios externos debe utilizar HTTPS con TLS 1.2 o superior. | Inspección de configuración y prueba automática: 100 % de solicitudes HTTP son redirigidas o rechazadas. | NOR-01 | Esencial |
| RNF-02 | Seguridad | Protección de credenciales | Las contraseñas deben almacenarse mediante un algoritmo de hash adaptativo con salt; nunca en texto plano ni mediante cifrado reversible. | Revisión técnica confirma uso de bcrypt con parámetros aprobados; ninguna contraseña aparece en registros o base de datos. | NOR-01 | Esencial |
| RNF-03 | Seguridad y privacidad | Autorización y separación de datos | Toda consulta y modificación debe aplicar autorización en el servidor y limitar registros al establecimiento y rol correspondiente. | Pruebas positivas y negativas rechazan el 100 % de accesos cruzados o sin permiso; los intentos quedan auditados. | NOR-01 / PROY-01 | Esencial |
| RNF-04 | Restricción técnica | Tecnologías y licenciamiento | El MVP utilizará tecnologías cuyo licenciamiento sea compatible con el presupuesto y permita mantenimiento por el equipo definido. | Inventario de componentes documenta versión, licencia, propósito y costo. La selección final queda registrada en arquitectura. | PROY-01 | Esencial |
| RNF-05 | Restricción de arquitectura | Separación por establecimiento | El modelo de datos debe permitir separar lógicamente la información por establecimiento sin depender solo de filtros en la interfaz. | Revisión del modelo y pruebas de integración demuestran que un usuario no puede consultar datos de otro tenant o establecimiento. | PROY-01 | importante |
| RNF-06 | Disponibilidad | Operación en nube | El sistema debe estar disponible mediante navegador y no requerir servidores administrados por la escuela. Meta: 99,5 % mensual, excluyendo mantenimiento planificado. | Monitoreo registra disponibilidad durante el piloto y documenta incidentes, duración y causa. | ENT-01 / PROY-01 | Esencial |
| RNF-07 | Rendimiento | Tiempo de respuesta | Con 483 estudiantes cargados y hasta 20 usuarios concurrentes —supuesto por validar—, el percentil 95 del panel debe ser menor a 3 s y el guardado menor a 1,5 s. | Prueba de carga documentada en ambiente equivalente al piloto; al menos 95 % de operaciones cumple los umbrales. | ENT-01 / PROY-01 | Importante |
| RNF-08 | Usabilidad | Diseño adaptable | Las tareas críticas deben poder ejecutarse desde 360 px de ancho hasta escritorio, en navegadores institucionales compatibles. | Pruebas en móvil y escritorio verifican inicio de sesión, registro, consulta y seguimiento sin pérdida de funciones ni desplazamiento horizontal crítico. | ENT-01 | Importante |
| RNF-09 | Usabilidad | Facilidad de aprendizaje | Los usuarios objetivo deben completar inicio de sesión, registro, búsqueda y actualización de un caso con apoyo inicial acotado. | Al menos 80 % de participantes completa las cuatro tareas sin ayuda durante una prueba; SUS objetivo igual o superior a 70. | ENT-01 | Importante |
| RNF-10 | Mantenibilidad | Configuración del RICE | Usuarios administradores autorizados deben actualizar plantillas, pasos, responsables y plazos sin modificar código fuente, conservando versiones. | Se crea una nueva versión, los casos anteriores mantienen la versión original y cada cambio queda registrado en auditoría. | RICE-01 / PROY-01 | Esencial |

# Marco Teórico.

  - Investigación Bibliográfica.

El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Acompañamiento Escolar (SIGA Escolar) se sustenta en normativa chilena aplicable a convivencia educativa y protección de datos, junto con estándares de seguridad y calidad de software. Estos antecedentes permiten relacionar las necesidades de la escuela con requisitos verificables de trazabilidad, acceso, disponibilidad y resguardo de la información.

- Marco Legal y Normativo: Educación y Privacidad

- Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales:

- Fundamento: Los expedientes pueden contener datos identificatorios y, dependiendo del caso, antecedentes familiares, de salud o psicosociales. La información de salud y otros aspectos de la vida privada puede corresponder a datos sensibles, por lo que requiere acceso restringido y medidas reforzadas de resguardo. Hasta el 30 de noviembre de 2026 se mantiene vigente la Ley N.° 19.628; la Ley N.° 21.719 entra en vigencia general el 1 de diciembre de 2026. En consecuencia, SIGA Escolar debe considerar la legislación vigente y prepararse para el nuevo marco normativo sin afirmar que la Ley N.° 21.719 ya se encuentra plenamente vigente

- Cumplimiento en el proyecto: Como aplicación de estos principios, se propone utilizar control de acceso por roles y una bitácora protegida que registre operaciones relevantes sobre los expedientes, como consultas, modificaciones, exportaciones y cambios de permisos. Estos controles deben validarse mediante pruebas y limitarse a los datos necesarios para la finalidad institucional, identificando al usuario, la fecha y la acción realizada.

- Normativas de la Superintendencia de Educación Protocolos RICE:

- Justificación Normativa

- La Superintendencia de Educación de Chile exige que todo establecimiento educacional cuente con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) que incluya protocolos de actuación estandarizados. El propósito legal de estos protocolos es garantizar entornos seguros, proteger la integridad física y psicológica de los menores, y establecer pasos claros (investigación, derivación y medidas formativas) frente a situaciones de crisis. Manejar esta complejidad de forma manual expone a la institución a vacíos procedimentales y sanciones

- Los siguientes diez protocolos corresponden al alcance funcional preliminar definido para SIGA Escolar. Deben contrastarse con la versión vigente del RICE de la Escuela Coeducacional N.° 1 El Salvador antes de configurar la solución.

- Maltrato escolar y acoso (Bullying/Ciberbullying): Regula la detección, investigación y protección ante violencia física o psicológica reiterada entre pares.

- Abuso y agresiones de connotación sexual: Define el resguardo inmediato de la víctima y la denuncia obligatoria ante fiscalía o policías en menos de 24 horas.

- Vulneración de derechos: Establece las acciones frente a negligencia, abandono o violencia intrafamiliar hacia el estudiante, activando la derivación a redes de apoyo externas (OPD/Mejor Niñez).

- Ideación, intento suicida y autolesiones: Fija los pasos de contención inmediata, contacto con apoderados y derivación a centros de salud mental de urgencia.

- Consumo, porte o tráfico de drogas y alcohol: Guía la intervención formativa y, en caso de tráfico, la coordinación con carabineros según la Ley 20.000.

- Porte de armas u objetos peligrosos: Determina las acciones de retención de objetos, resguardo de la comunidad y denuncia ante las autoridades competentes.

- Accidentes escolares: Estandariza la primera respuesta, traslado a centros asistenciales y activación del Seguro Escolar.

- Estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad: Asegura las facilidades académicas y de apoyo psicosocial para evitar la deserción escolar.

- Fugas o salidas no autorizadas: Define el protocolo de búsqueda, notificación inmediata a apoderados y eventual aviso a policías.

- Agresiones hacia docentes o asistentes de la educación: Establece las medidas de protección y respaldo legal para los funcionarios frente a actos de violencia por parte de la comunidad.

La incorporación de estos protocolos busca disminuir la dispersión documental y mejorar el seguimiento institucional. Cada procedimiento deberá configurarse a partir del RICE autorizado, conservando su versión, responsables, etapas, evidencias y condiciones de cierre.

- La justificación de hacer cumplir estos protocolos mediante el software se sustenta en lo siguiente:

- Estandarización del proceso: las plantillas pueden guiar al usuario y advertir campos o evidencias pendientes. Su configuración debe derivarse del RICE y su efectividad debe comprobarse durante la validación.

- Seguimiento y trazabilidad: una vista de estados puede mostrar responsables, acciones y vencimientos. El sistema apoya el control de plazos, mientras la responsabilidad de cumplirlos permanece en los usuarios y la institución.

- Apoyo preventivo: las alertas configurables pueden ayudar a identificar recurrencias y casos pendientes. Toda interpretación o medida debe ser revisada por profesionales autorizados.

- Estándares Técnicos y de Seguridad de Software

- Estándares de Seguridad en Aplicaciones Web (OWASP):

- Fundamento: : OWASP ASVS 5.0 proporciona una base para definir y verificar controles técnicos de aplicaciones web. Para SIGA Escolar resultan pertinentes la autenticación, autorización, protección de datos, gestión de sesiones, validación de entradas y registro de eventos de seguridad.

Cumplimiento en el proyecto: La propuesta contempla HTTPS con TLS 1.2 o superior, almacenamiento de contraseñas mediante un algoritmo de hash adaptativo con salt y un mecanismo seguro de sesión. La tecnología concreta deberá justificarse en la arquitectura y comprobarse mediante los criterios de aceptación de los requisitos no funcionales.

- Arquitectura de Aislamiento de Datos (Multi-tenant):

- Fundamento: Para asegurar la viabilidad de escalamiento futuro del software hacia un modelo SaaS y evitar fugas de información entre distintas entidades.

Cumplimiento en el proyecto: Una posible arquitectura multi-tenant permitiría separar lógicamente la información de distintos establecimientos en una futura expansión. El identificador de establecimiento no garantiza por sí solo el aislamiento: debe combinarse con autorización en el servidor, restricciones de base de datos y pruebas que verifiquen el rechazo de accesos cruzados. Debido a que el MVP se orienta a una escuela, esta capacidad debe mantenerse proporcional al alcance.

- Estándares de Dirección y Gestión de Proyectos

- La dirección del proyecto debe priorizar resultados útiles para la escuela, adaptar el trabajo al contexto y mantener responsabilidad sobre las decisiones. En SIGA Escolar, el valor se evaluará mediante resultados observables, como reducción del tiempo de búsqueda, expedientes completos, visibilidad de tareas pendientes y rechazo de accesos no autorizados. La planificación combina una definición inicial del alcance con entregas iterativas que puedan validarse con los usuarios.

- Cumplimiento en el proyecto: La planificación se rige por los Dominios de Desempeño del estándar, estableciendo una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) rigurosa para prevenir la corrupción del alcance (Scope Creep). Asimismo, se aplica el principio de adaptación (tailoring) al utilizar un enfoque híbrido que integra los principios predictivos del PMI con la ejecución ágil mediante Sprints en Jira Software.

# Objetivos del Proyecto.

  - Solución tecnológica

    - Formulación de la Solución

- Se propone el desarrollo e implementación de SIGA Escolar, una plataforma web centralizada que reemplaza la arquitectura híbrida de registros físicos y planillas descentralizadas.

- La solución consolida la información institucional en un único sistema, transformando datos dispersos en inteligencia accionable para la toma de decisiones.

- El sistema será diseñado bajo una arquitectura multi-tenant con proyección hacia un modelo SaaS en etapas futuras.

- Su versión inicial (MVP) utiliza un stack tecnológico de código abierto compuesto por PostgreSQL para la base de datos, Node.js + Express para el backend, React-Vite + Tailwind para el frontend, autenticación con JWT + bcrypt, e infraestructura VPS/PaaS en la nube.

    - Alcance y restricciones.

- Alcance: El MVP contempla la gestión integral de la comunidad educativa de 483 estudiantes, una bitácora de intervenciones tipificadas con niveles de privacidad, un sistema de gestión y seguimiento de los 10 protocolos administrativos RICE, aislamiento de datos por establecimiento, bitácora de auditoría para operaciones críticas, y un panel de estadísticas en tiempo real.

- Restricciones: Se establece un plazo de ejecución inamovible de cinco semanas (del 06 de junio al 10 de julio de 2026), un presupuesto de desembolso real de $0 CLP mediante el uso exclusivo de tecnologías de código abierto e infraestructura Cloud gratuita, un alcance congelado al MVP definido sin admisión de nuevas funcionalidades durante la ejecución, y el estricto cumplimiento de la Ley 21.719 sobre protección de datos personales.

- Exclusiones: Quedan fuera del alcance la integración con el sistema SIGE del MINEDUC, el módulo de comunicación directa con apoderados, el módulo de calificaciones o asistencia, el soporte multidioma, y el panel de administración SaaS para múltiples colegios.

  - Impacto de la solución.

    - Proceso de negocio afectado.

- La solución impacta los procesos de gestión de convivencia escolar y la administración de protocolos normativos (RICE) de la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador.

- Elimina la fragmentación de datos distribuida en planillas de cálculo y expedientes físicos.

- Reduce la carga administrativa para docentes y equipo de formación, mitigando los retrasos en la toma de decisiones directivas.

    - Registro de Interesados.

- Marcelo Acevedo Silva: Asume el rol de desarrollador Backend y BD, liderando la arquitectura de la base de datos relacional y la construcción de la API bajo el esquema multi-tenant.

- Daniel Flores Jaime: Asume el rol de desarrollador Frontend y UI/UX, siendo responsable de las interfaces gráficas y la experiencia Mobile-First.

- Claudia Infante: Asume el rol de encargada de la documentación del sistema y desarrolladora, responsable de estructurar, redactar y mantener la documentación técnica, manuales y registros de ingeniería del proyecto.

- Rodrigo Eduardo Pacheco Contreras (director del establecimiento): Actúa como Sponsor, proveyendo la autorización institucional, asegurando los recursos y definiendo la visión estratégica del colegio.

- Roberto Eduardo Miranda Vivanco (Coordinador de convivencia escolar): Actúa como cliente principal (SME) y experto del dominio de convivencia, validando requerimientos y aprobando incrementos del producto.

- Profesores jefes e inspectoría: Participan como usuarios operativos en terreno para registrar intervenciones rutinarias y consultar el directorio.

- Equipo de formación: Psicólogos y trabajadores sociales encargados de gestionar protocolos normativos complejos y derivaciones.

    - Indicadores de gestión.

- Estos indicadores permitirán realizar el seguimiento técnico y administrativo del proyecto durante su ciclo de desarrollo de 5 semanas. Cada indicador cuenta con un umbral estricto, su alineación con los objetivos del proyecto y la herramienta de software exacta con la que será medido.

- Tasa de Bugs Críticos (Blockers) en Producción:

  - Alineación: Asegurar la viabilidad operativa inicial y la calidad del desarrollo Frontend/Backend en los Sprints.

  - Umbral concreto: El sistema debe registrar un 0% de bugs críticos (que impidan el registro de un caso RICE o el inicio de sesión) al momento de cada pase a producción.

  - Herramienta de medición: Tablero de incidencias y control de QA interno gestionado a través de Jira Software.

- Eficiencia de la API (Tasa de Errores 5xx/4xx):

  - Alineación: Estabilidad de la arquitectura técnica (Node.js/Express y PostgreSQL) y correcta integración Multi-tenant.

  - Umbral concreto: Las peticiones HTTP fallidas o devueltas con error de servidor no deben superar el 2% del tráfico total durante las pruebas de integración.

  - Herramienta de medición: Consola de monitoreo de red y logs de ejecución de la plataforma PaaS (ej. Render o Railway).

- Índice de Desempeño del Cronograma (SPI):

  - Alineación: Cumplimiento irrestricto de la restricción de plazo congelado a 5 semanas de desarrollo.

  - Umbral concreto: El indicador SPI debe mantenerse en un valor ≥ 0.95 en el cierre de cada uno de los tres Sprints planificados.

  - Herramienta de medición: Panel de reportes de Gestión del Valor Ganado (EVM) y velocidad de Sprints dentro de Jira Software.

- Tasa de Cobertura de Aislamiento RBAC:

  - Alineación: Dar cumplimiento a la Ley 21.719 de Privacidad impidiendo cruces de información sensible.

  - Umbral concreto: 100% de rechazo (código 403 Forbidden) ante intentos de acceso a rutas protegidas por parte de roles con permisos insuficientes (ej. un docente intentando ver datos de otro curso).

  - Herramienta de medición: Registro automatizado de eventos a través del módulo interno de Bitácora de Auditoría (Audit Log) y pruebas unitarias.

    - Niveles de servicio.

- Para garantizar que la plataforma SIGA Escolar opere con la fluidez y seguridad exigida por la directiva del establecimiento, el equipo de desarrollo establece los siguientes compromisos formales de nivel de servicio:

- SLA de Disponibilidad del Sistema (Uptime): El equipo se compromete a desplegar una solución web alojada en infraestructura Cloud que garantice una disponibilidad mensual mínima del 99.5% durante el ciclo lectivo hábil, evitando interrupciones que afecten la gestión de convivencia.

- SLA de Tiempos de Respuesta (Performance): Se garantiza que, una vez en producción, el sistema será capaz de renderizar el Dashboard Analítico en un tiempo máximo de 3 segundos. Asimismo, el guardado de los formularios normativos RICE se procesará en menos de 1.5 segundos bajo condiciones de conectividad estándar del colegio.

- SLA de Privacidad y Seguridad de la Información: Se establece el compromiso irrenunciable de mantener un 100% de aislamiento en los registros de estudiantes. El control de acceso basado en roles (RBAC) y el esquema Multi-tenant garantizarán que no existan filtraciones de expedientes psicológicos o disciplinarios a personal no autorizado en ninguna circunstancia.

- SLA de Tiempos de Resolución ante Fallas Críticas (MTTR): Como compromiso de soporte post-despliegue del Producto Mínimo Viable (MVP), el equipo técnico asegura un tiempo máximo de 4 horas hábiles para restaurar la operatividad del sistema en caso de experimentar una caída severa del servidor o de la base de datos PostgreSQL.

  - Objetivos del proyecto

    - Objetivo General.

Implementar y desplegar el Sistema de Gestión de Convivencia (SIGA Escolar) para centralizar los registros conductuales, digitalizar el seguimiento de los protocolos normativos y proveer inteligencia de datos a la directiva de la Escuela Coeducacional N°1 El Salvador, garantizando la transición desde su modelo análogo hacia una plataforma operativa y segura.

    - Objetivo Específico.

- Centralizar la información y garantizar la privacidad: Establecer un repositorio digital unificado que consolide el historial de los 483 estudiantes, aplicando un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para asegurar que solo el personal autorizado visualice información sensible, dando estricto cumplimiento a la Ley 21.719.

- Digitalizar y estandarizar flujos normativos: Reemplazar el actual modelo híbrido de carpetas físicas y planillas descentralizadas mediante formularios web que guíen y resguarden el registro de incidentes y protocolos RICE, asegurando la trazabilidad ante eventuales auditorías.

- Proveer inteligencia institucional (Dashboard): Desarrollar un panel analítico en tiempo real que procese los registros conductuales, eliminando la ceguera de datos del Equipo de Formación y permitiendo a la directiva una toma de decisiones estratégicas basada en métricas.

- Respaldar la gestión en terreno (Citaciones): Generar reportes conductuales estructurados y exportables que doten a inspectores y docentes de una evidencia visual, clara y objetiva para reducir la fricción e inseguridad durante las entrevistas con apoderados.

- Asegurar la viabilidad operativa inicial (Migración): Implementar un módulo de importación masiva (CSV/Excel) para la carga de la nómina completa, garantizando que la plataforma contenga los datos base necesarios para ser utilizable desde el primer día de lanzamiento.

- Desplegar la infraestructura tecnológica: Configurar y alojar la solución en un entorno de nube (VPS o PaaS) que garantice una disponibilidad continua del servicio, liberando a la escuela de la necesidad de adquirir y mantener servidores físicos locales.

# Metodología de Trabajo

Metodología de Desarrollo de la solución.

Para desarrollar el Sistema de Gestión y Acompañamiento Escolar SIGA Escolar se adopta una metodología híbrida, que combina una planificación inicial estructurada con un desarrollo ágil e incremental basado en Scrum. Este enfoque permite mantener control sobre el alcance, los requerimientos, la seguridad y la arquitectura de la solución, y facilita la incorporación ordenada de mejoras durante el proceso de construcción.

La planificación inicial comprende la identificación del problema, el levantamiento de requerimientos, la definición del alcance, el diseño de la arquitectura y la organización general del trabajo. Los requerimientos funcionales y no funcionales se documentan de manera estructurada, considerando los criterios del estándar IEEE 830. Posteriormente, estos requerimientos se transforman en épicas, historias de usuario y tareas técnicas administradas mediante Jira.

El componente ágil divide el desarrollo en cinco sprints. Cada sprint produce un incremento funcional y verificable del sistema. La solución se construye progresivamente: primero se implementan la infraestructura y los controles de seguridad; luego, los módulos de gestión escolar; y finalmente, la reportería, el análisis de información, las alertas preventivas y las capacidades de configuración institucional.

Organización del trabajo

El trabajo se organiza mediante un Product Backlog registradas en jira. Claisificandose de acuerdo con su nivel dentro de la solucion:

•  Las épicas representan los grandes componentes funcionales del sistema.

•  Las historias de usuario describen necesidades desde la perspectiva de un usuario o rol institucional.

•  Las tareas técnicas especifican las actividades necesarias para implementar cada historia de usuario.

•  Los criterios de aceptación establecen las condiciones que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada.

Los requerimientos se priorizan según su importancia para la operación escolar, la continuidad de los procesos de convivencia, la protección de datos personales y las dependencias técnicas. Las funcionalidades de autenticación, autorización, aislamiento de datos y trazabilidad se desarrollan antes que los componentes analíticos o de mejora operativa, debido a que constituyen la base para el funcionamiento seguro del sistema.

Ciclo de trabajo por sprint

Cada sprint se ejecuta mediante un ciclo de trabajo compuesto por las siguientes actividades:

- Planificación del sprint: Se seleccionan historias y tareas desde el Product Backlog, considerando su prioridad, las dependencias, la capacidad del equipo y el resultado esperado.

- Diseño técnico: Se definen los cambios requeridos en la base de datos, los servicios del backend, las interfaces del frontend, los permisos de acceso y las reglas de negocio.

- Desarrollo incremental: Se construyen e integran progresivamente los componentes implementados con React, Node.js, Express, PostgreSQL y Supabase.

- Verificación: Se comprueba el cumplimiento de los criterios de aceptación, el comportamiento de los permisos, el aislamiento de la información y la comunicación entre frontend y backend.

- Revisión del incremento: Se revisan las funcionalidades terminadas y se actualiza el estado de las incidencias en Jira.

- Ajuste del backlog: Se incorporan correcciones, mejoras o requerimientos identificados durante la revisión, manteniendo la trazabilidad con la necesidad institucional que los origina.

Distribución de los incrementos

Los incrementos se distribuyen de acuerdo con las dependencias técnicas y funcionales del proyecto:

| Sprint | Enfoque principal | Incremento funcional |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Infraestructura y núcleo del sistema | Base de datos, arquitectura multi-tenant, autenticación, backend inicial, frontend y acceso privado. |
| Sprint 2 | Módulos centrales de gestión | Control de acceso por roles, gestión de usuarios y estudiantes, registro de incidentes y protocolos RICE. |
| Sprint 3 | Analítica, reportería y despliegue | Dashboard institucional, generación de documentos PDF, despliegue del sistema y validación funcional. |
| Sprint 4 | Prevención y seguimiento | Reglas de protocolos, control de plazos, indicadores de riesgo y alertas para acciones pendientes. |
| Sprint 5 | Fortalecimiento normativo y administrativo | Checklist RICE, detección de reincidencia, configuración institucional, condición PIE, domicilios y períodos académicos. |

Esta secuencia permite que la infraestructura, la autenticación y el modelo de datos sirvan como base para los módulos de negocio. Una vez estabilizados estos componentes, se incorporan las herramientas de análisis, seguimiento preventivo y configuración institucional.

Jira se utiliza como herramienta central de seguimiento. Cada actividad mantiene una clave única, responsable, estado, prioridad, sprint, relación jerárquica, puntos de historia y criterios de aceptación. Esto permite relacionar los requerimientos documentados con las funcionalidades desarrolladas y conservar evidencia verificable sobre el avance del proyecto.

El código fuente se administra mediante Git y GitHub. Los cambios se registran mediante commits, lo que permite conservar el historial de desarrollo, identificar las modificaciones realizadas y mantener sincronizados los componentes del frontend y backend.

Aseguramiento de la calidad

Una incidencia se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, se integra correctamente con los componentes relacionados y no presenta errores que impidan el flujo principal. Según la naturaleza de la funcionalidad, la verificación considera los siguientes aspectos:

•  Respuesta correcta de los servicios y endpoints.

•  Validación de los datos obligatorios y reglas de negocio.

•  Restricción de acceso según el rol del usuario.

•  Aislamiento de la información correspondiente al establecimiento.

•  Registro de las acciones relevantes en la bitácora de auditoría.

•  Funcionamiento de la interfaz en los dispositivos previstos.

•  Persistencia correcta de la información e integración entre frontend, backend y base de datos.

•  Cumplimiento del flujo definido para incidentes y protocolos RICE.

La metodología seleccionada permite entregar resultados funcionales durante el desarrollo, detectar tempranamente problemas de integración y ajustar la solución conforme se obtiene nueva información. Además, mantiene el control documental necesario para un sistema que administra información sensible de estudiantes y procesos institucionales que requieren trazabilidad.

  - Duración y cronograma.

Equipo de trabajo.

El proyecto SIGA Escolar es desarrollado por un equipo multidisciplinario de tres integrantes, con responsabilidades diferenciadas en arquitectura, construcción de software, experiencia de usuario y documentación. Esta distribución permite abordar de manera coordinada los componentes técnicos y documentales de la solución, manteniendo trazabilidad entre los requerimientos, las actividades registradas en Jira, el código fuente y los entregables del proyecto.

Composición del equipo

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Andrés Acevedo Silva | Desarrollador backend y base de datos | Diseño de la arquitectura técnica; modelado y administración de PostgreSQL y Supabase; desarrollo de API y reglas de negocio; autenticación, RBAC, aislamiento multi-tenant, auditoría y seguridad; integración y despliegue del backend. |
| Daniel Flores Jaime | Desarrollador frontend y UI/UX | Diseño e implementación de interfaces con React; experiencia de usuario y enfoque responsive; integración con la API; formularios, dashboard, navegación protegida, visualización de datos y validación funcional del frontend. |
| Claudia Infante | Responsable de documentación y apoyo al desarrollo | Estructuración y actualización de la documentación técnica y académica; elaboración de manuales, registros de ingeniería y evidencias; control de versiones documentales; apoyo en revisión funcional, pruebas y preparación de entregables. |

Aunque cada integrante posee un ámbito principal, el trabajo se ejecuta de forma colaborativa. Las decisiones que afectan contratos de integración, criterios de aceptación, modelo de datos o comportamiento de las interfaces se revisan conjuntamente antes de cerrar una incidencia.

Asignación de responsabilidades

Para evitar duplicidades y vacíos de responsabilidad se utiliza una matriz RACI simplificada. En ella, R corresponde a quien ejecuta la actividad: A, a quien responde por su resultado: C, a quien debe ser consultado.

| Actividad | Marcelo | Daniel | Claudia | Experto de dominio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y seguimiento del backlog | A/R | R | C | C |
| Arquitectura, base de datos y backend | A/R | C | C | C |
| Frontend, UI/UX e integración | C | A/R | C | C |
| Documentación técnica y entregables | C | C | A/R | C |
| Levantamiento y validación de procesos RICE | C | C | R | A/R |
| Pruebas funcionales y criterios de aceptación | R | R | R | A |
| Aprobación de cambios de alcance institucional | C | C | C | R |
| Preparación de entrega y transferencia | R | R | A/R | C |

Coordinación y comunicación

La coordinación del equipo se realiza mediante Jira y GitHub. Jira centraliza las épicas, historias de usuario, tareas, responsables, prioridades, dependencias, criterios de aceptación y estados de avance. GitHub conserva el código del frontend y backend, junto con el historial de cambios y la integración de los componentes.

Al inicio de cada sprint se revisan las actividades seleccionadas, sus dependencias y el resultado esperado. Durante la ejecución, cada integrante actualiza el estado de sus tareas y comunica bloqueos que puedan afectar la integración. Al finalizar el sprint se revisa el incremento, se comprueba el cumplimiento de los criterios de aceptación y se registran los ajustes necesarios en el backlog.

Las decisiones técnicas se coordinan entre los responsables de backend y frontend. Las decisiones relacionadas con los procesos de convivencia escolar y los protocolos RICE se consultan con el experto de dominio.

  - Plan de recursos.

# Definición de arquitectura TI

  - Definir el tipo de arquitectura TI que requiere la solución informática.

# Reconocimiento de arquitectura empresarial

  - Identificación del tipo de organización y su estructura.

# Conclusiones:

- Presentar una síntesis, donde se expongan las ideas principales y algunas ideas personales en torno al tema. También se puede incorporar ideas fuerza y/o aportes a partir del trabajo desarrollado.

- Se sugiere incorporar reflexiones, incluso dejar propuestas de profundización que no fueron posibles de abordar en la formulación del proyecto.

# Referencias bibliográficas

Ejemplo de referencias bibliográficas (interlineado doble y sangría francesa):

Audesirk T., Audesirk G., Byers, B. (2008). Biología: La vida en la Tierra. México: Pearson Educación.

Vargas, A. y Palacios, P. (2014). Educación para la salud [Monografía]. Recuperado de http://site.ebrary.com/lib/inacapsp/reader.action?docID=11046190&ppg=3

Para realizar un listado de las fuentes bibliográficas utilizadas para la recopilación de información, con el título “Referencias bibliográficas”, según Norma APA 7° Edición. Se sugiere descargar la Guía para citas y referencias bibliográficas según Norma APA, en el sitio web de INACAP, en la Red de Bibliotecas:

https://digital.inacap.cl/documentos/biblioteca/Norma_APA_7ma_ed_v2.pdf

Recopilar también distintos insumos gráficos (imágenes, fotos, diagramas, entre otros) que permitan complementar la información a presentar.

Una vez finalizado el informe, elimina las instrucciones y ejemplos.

Recuerda completar el pie de página y los datos de la portada con el nombre del Área académica y nombre de tu carrera.

# Anexos

Incluir aquí, numerando en orden de referenciación en el informe, la información complementaria utilizada para sustentar, presentar, analizar datos, entre otros. Evitar incorporar información que no se referencia o sintetiza en el Informe de Formulación de Proyecto).

No olvides respetar las reglas ortográficas y de redacción